DANH SÁCH 23 CÂU HỎI & GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT (QA FULL CLARIFY)

Mục đích: Tổng hợp mọi điểm mù trong URD v0.9 kèm giải pháp đề xuất từ Team QA để BA phê duyệt nhanh nhất.

| ID | Ref. URD | Nội dung câu hỏi / Điểm mù | Giải pháp QA đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | II.4.2.1 | Maker có được sửa giảm phí về 0 không? Giới hạn dưới? | Đề xuất áp ngưỡng sàn (Floor) tối thiểu 70% mức phí hệ thống tính để tránh thất thoát. | 🔴 Crit |
| Q-02 | II.4.2.1 B3 | Độ trễ khi T24 đẩy message KH mới mở qua Topic? | Đề xuất T24 đẩy message real-time; ProfiX cập nhật tức thì để tính phí đúng trong ngày. | 🔴 Crit |
| Q-03 | II.4.2.1 B3 | Cách so sánh 'giảm trừ lớn nhất' giữa % và số tiền? | Quy đổi tất cả sang số tiền tuyệt đối tại thời điểm tính phí để so sánh trực tiếp. | 🔴 Crit |
| Q-04 | II.4.2.2 | Pricing tạo CTƯĐ API có cần duyệt trên ProfiX? | Đề xuất: Tự động ở trạng thái 'Đã duyệt' nhưng đánh dấu nguồn 'Pricing' để audit. | 🔴 Crit |
| Q-05 | II.4.2.3 | Ràng buộc validation khi nhập phí thủ công? | Áp dụng validation: Chặn phí âm, chặn ký tự đặc biệt, giới hạn max 10 tỷ VND. | 🔴 Crit |
| Q-06 | II.4.2.5 | Trường hợp cùng ưu tiên, hệ thống chọn kỳ ngẫu nhiên? | Thay bằng: Ưu tiên kỳ nợ có số tiền nhỏ nhất thu trước hoặc Kỳ nợ cũ nhất. | 🟡 Major |
| Q-07 | II.4.2.5 | Số dư T-1 > 0 nhưng lúc thu thực tế = 0? | ProfiX vẫn gọi hạch toán; T24 trả lỗi 'Số dư không đủ' -> Ghi log job thất bại. | 🔴 Crit |
| Q-08 | PR.01 BR08 | Mã tự sinh khi Nhóm SPDV có dấu cách/ký tự đặc biệt? | Tự động xóa dấu cách, bỏ dấu tiếng Việt và viết hoa (vd: 'Phí thẻ' -> 'PHITHE'). | 🟡 Major |
| Q-09 | PR.03 BR08 | Code phí trạng thái 'Chờ gán' có được import không? | Cho phép import code 'Chờ gán' và 'Ngừng HĐ' (nếu biểu cũ đã hết hạn). | 🔴 Crit |
| Q-10 | PR.03 copy | Biểu phí 'Chưa có hiệu lực' có được sao chép? | Chỉ được sao chép biểu 'Hết hiệu lực'. Bản sao mặc định trạng thái 'Chưa có hiệu lực'. | 🟡 Major |
| Q-11 | PR.03 move | Trạng thái code phí thay đổi ra sao sau khi chuyển? | Trạng thái code không đổi, chỉ cập nhật mã 'Biểu phí hiện tại' sang Biểu đích. | 🔴 Crit |
| Q-12 | PR.05 | Trùng code phí khi 1 CTƯĐ áp cho nhiều biểu phí? | Hệ thống chỉ áp ưu đãi 1 lần theo thứ tự ưu tiên của Biểu phí nạp vào đầu tiên. | 🔴 Crit |
| Q-13 | PR.05 API | Pricing gọi API mà mã CTƯĐ đã tồn tại thì báo gì? | Trả về Response Code 409 (Conflict) và Message chi tiết ngày tạo để phía Pricing xử lý. | 🟡 Major |
| Q-14 | PR.05 View | Audit log CTƯĐ ghi nhận những hành động nào? | Ghi: User, Hành động (Thêm/Sửa/Duyệt/Quét), Thời gian, Giá trị cũ -> Mới. | 🟢 Minor |
| Q-15 | SA.01 | Môi trường test EntraID có sẵn không? Policy khóa? | Đề xuất dùng Mock EntraID cho Test. Các policy lockout theo chuẩn domain ngân hàng. | 🔴 Crit |
| Q-16 | SA.05 | Số cấp duyệt tối đa và luồng khi bị từ chối? | Cho phép max 5 cấp. Bất kỳ cấp nào Từ chối -> Luồng trả về Maker để sửa. | 🔴 Crit |
| Q-17 | SA.05 scope | SA.03 và SA.04 có thuộc Ma trận phê duyệt không? | Đề xuất áp dụng ma trận cho cả SA.03 (NSD) và SA.04 (Phân quyền) để bảo mật cao. | 🟡 Major |
| Q-18 | SA.06 BR06 | Bỏ option ETL 'Giao dịch' là thay đổi cố ý? | Nếu cố ý, convert các mapping cũ sang 'Tài khoản' nếu logic tương thích. | 🔴 Crit |
| Q-19 | SA.09 (v0.9) | Tài khoản sai loại tiền với code phí xử lý ra sao? | Job ghi 'Lỗi thu phí - Sai loại tiền' và gửi email cảnh báo thay vì hạch toán. | 🔴 Crit |
| Q-20 | II.6.6 API | API GetListFeeCode: CIF không tồn tại báo gì? | Trả về mảng rỗng [] thay vì lỗi 500 để hệ thống ngoài dễ xử lý. | 🟡 Major |
| Q-21 | II.6.6 API | Spec API Bảo lãnh (GetBGSchedule) chưa đủ? | BA cần cung cấp API Swagger spec của module Bảo lãnh trước ngày [dd/mm]. | 🟡 Major |
| Q-22 | II.6.1 | Xử lý code phí khi Biểu phí hết hiệu lực? | Chỉ Ngừng HĐ code phí nếu nó không còn nằm trong bất kỳ Biểu phí nào đang Hiệu lực. | 🔴 Crit |
| Q-23 | ProductLayer | Tham số PRODUCT_LEVEL tăng lên 8? | Thực hiện migration script để nâng cấp cấu trúc cây SPDV cũ lên chuẩn 8 cấp. | 🟢 Minor |

TỔNG HỢP TRẠNG THÁI

| Mức độ | Số lượng | Đề xuất xử lý |
| --- | --- | --- |
| Critical (🔴) | 14 | BA cần chốt logic ngay để Team QA thiết kế test cases chi tiết. |
| Major (🟡) | 7 | Ảnh hưởng đến coverage, có thể chốt trong sprint. |
| Minor (🟢) | 2 | Làm rõ để hoàn thiện tài liệu. |